DIREZIONE AREA RETE

Spett.le 	REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE TRASPORTI E MOBILITA’ SOSTENIBILE

p.c.	COMUNE DI BERNATE TICINO

Comunicazione trasmessa a mezzo PEC

trasporti@pec.regione.lombardia.it

bernateticino@legalmail.it

Oggetto:	PROGRAMMA PER LA MESSA IN SICUREZZA, NAVIGABILITA’ E FRUIZIONE DEL SISTEMA DEI NAVIGLI LOMBARDI STATALI ATTRAVERSO INTERVENTI STRUTTURALI – NAVIGLIO GRANDE E NAVIGLIO PADERNO PER LE ANNUALITA’ 2024/2025/2026.

Lotto funzionale 3: Naviglio Grande: ripristino e realizzazione strutture per la navigazione. Pontili, scivoli, aree di alaggio. Pontile di Bernate Ticino

RICHIESTA INTEGRAZIONI

Con riferimento alla Vs. nota prot RL_RLAOOK2_2026_816, si trasmettono di seguito i chiarimenti e le integrazioni documentali richiesti.

- Rimozione e ricollocazione della biglietteria

In merito alla gestione del manufatto esistente, si allega la nota del Comune di Bernate Ticino contenente la proposta di ricollocazione e riutilizzo della struttura della biglietteria. Quest'ultima verrà destinata allo svolgimento di attività didattiche presso la scuola dell'infanzia, previa installazione di un'adeguata protezione dagli agenti atmosferici

- Quadro economico e ripartizione delle competenze

In merito al coinvolgimento del Comune di Bernate Ticino, si precisa che la partecipazione finanziaria e le modalità di collaborazione sono in corso di definizione e dovranno essere formalizzate ai fini della redazione e approvazione del progetto esecutivo. Ad oggi, la relazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) ha già individuato il perimetro degli interventi sinergici per la valorizzazione dell'area.

Nello specifico, il progetto prevede di realizzare in via prioritaria il ripristino della pavimentazione funzionale alla navigazione ed al servizio turistico. Gli interventi complementari di riqualificazione dell'area approdo (tettoia e servizi) sono programmati come opere di completamento, la cui copertura finanziaria sarà confermata dal contributo del Comune in fase esecutiva, garantendo così la piena coerenza con il quadro economico generale.

A seguito degli accordi intercorsi con il Comune di Bernate Ticino, si è proceduto a una ridefinizione della ripartizione degli oneri a carico delle amministrazioni coinvolte. Nello specifico, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza dei luoghi e la pubblica incolumità, si è ritenuto opportuno scorporare dalla quota a carico del Comune la fornitura e posa del parapetto in legno e dei cancelletti, posti a protezione dalla caduta nel canale. Resta pertanto confermato che l'impegno finanziario del Comune è finalizzato alla realizzazione della nuova pavimentazione, per la porzione di propria competenza, ed alla ricollocazione della biglietteria.

Si sottolinea infine che, ai fini del rispetto delle tempistiche realizzative dell’intervento, appare opportuna, in sede di conferenza dei servizi, almeno la condivisione tecnica del progetto, lasciando ad una successiva fase l’esatta definizione delle modalità di compartecipazione economica.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del progetto

Direttore Area Rete

(ing. Marcello Moretti)

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Allegati:

- Lettera del comune di Bernate Ticino con i chiarimenti richiesti

- Nuovo computo Metrico e Quadro economico a seguito di revisione